**„BENDRUOMENINĖS INFRASTRUKTŪROS SUKŪRIMAS PABRADĖS MIESTE“**

Projekto Nr. ŠVEN-LEADER-6B-I-2-2

|  |  |
| --- | --- |
| **Projekto vykdytojo pavadinimas** | Švenčionių rajono savivaldybės administracija |
| **VPS prioritetas** | VPS prioritetas „Socialinės ir ekonominės veiklos plėtra, skatinant bendruomeniškumą, mažinant socialinę atskirtį“ |
| **VPS priemonė ir veiklos sritis** | VPS priemonė „Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“ (LEADER-19.2-7),veiklos sritis „Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties infrastruktūrą“ (LEADER-19.2-7.2) |
| **Vietos projekto įgyvendinimo laikotarpis** | Nuo 2018 m. rugpjūčio 21 d. iki 2019 m. kovo 29 d.  |
| **Bendra vietos projekto vertė, Eur**  | 77 022,11 Eur su PVM |
| **Paramos suma, Eur** | 61 618,00 Eur su PVM iš Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai ir Lietuvos valstybės biudžeto lėšų |
| **Paramos lyginamoji dalis, proc.** | 80 proc. |

**Vietos projekto tikslas** - sukurti Pabradės miestelio viešąją infrastruktūrą prie Žeimenos upės, sukuriant viešąją poilsio, laisvalaikio, sporto, sveikatingumo zoną, pritaikant ją bendruomenės poreikiams, ekonominei, socialinei, kultūrinei veiklai bei skatinti vietovės ekonominę plėtrą, socialinę įtrauktį ir skurdo mažinimą. Projekto uždaviniai: Sutvarkyti Žeimenos paplūdimį, įrengiant baidarių prieplauką ir paplūdimio zoną, sukuriant viešojo naudojimo zoną, skatinančią laisvalaikio, poilsio, kultūrinio bei sportinio gyvenimo praleidimą.

Šiuo metu planuojama tvarkyti aplinka yra labai apleista, stūkso apleisti šabakštynai, neeksploatuojami įrenginiai (tvoros), pačių gyventojų padarytų apleistų tvorų stulpai, išvešėję ir estetiškai baisiai atrodantys krūmai, žolė yra nešienauta, neprižiūrėta, nėra normalaus tako, kuriuo galima būti eiti palei Žeimenos upę.

Projekte planuojamos veiklos, susijusios su baidarių prieplaukos ir paplūdimio zonos įrengimu: kranto dalies išvalymas ir smėlio kranto įrengimas; įrengti persirengimo kabiną – 1 vnt.; mažosios architektūros įrengimas - suoliukai – 7 vnt.; baidarių prieplaukos įrengimas iš pontonų - pontoninis lieptas su tilteliu – 1 vnt.; suaugusių treniruoklių įrengimas - 3 vnt.; pažeistų dangų atstatymas; išardyti esamą lieptą Žeimenos pakrantėje, neveikiančius valymo įrenginius iki sklypo ribos; medinių laiptų su turėklais ir aikštelėmis įrengimas – 25 m2; teritorijos apželdinimas; vaikų žaidimo aikštelės įrengimas (komplektą sudaro: laipynė – karstyklė, karuselė, dvivietės supynės, smėlio dėžė, čiuožykla, tinklinė laipynė – piramidė); mažosios architektūros įsigijimas ir įrengimas (suoliukai, 2 vnt., šiukšlių dėžė, 6 vnt.), biotualeto įrengimas.

Vietos projektas bus įgyvendinamas kartu su partneriu – Pabradės bendruomene „Domus“. Pabradės bendruomenė „Domus“ prie projekto įgyvendinimo prisidės nuosavu piniginiu įnašu – 462,13 Eur su PVM.